________________外墙保温施工方案

编制人：

审核人：

批准人：

陕西建工第九建设集团有限公司

2025年   月   日

目录

一、工程概况	5

1.1 工程基本情况	5

1.2 外墙保温工程概况	5

1.3 施工环境和气候条件	5

1.4 主要施工单位	5

1.5 本方案的施工难点及要点	6

二、编制依据	6

2.1 法律依据	6

2.2 规范标准	6

2.3 项目文件	6

2.4 施工组织设计	6

2.5 企业标准及文件	6

三、总体要求及控制目标	6

3.1 进度目标	6

3.2 总体质量目标	6

3.3 分项工程控制目标	7

3.4 分项工程检验批划分	7

四、施工部署及技术准备	7

4.1 施工部署	7

4.2 技术准备	7

4.3 方案及技术交底要求	7

4.4 管理人员配备及要求	7

五、施工计划	8

5.1 进度计划	8

5.2 材料计划及要求	8

5.3 设备计划及要求	8

5.4 劳动力计划	8

5.5 特种作业人员要求	8

5.6 细部节点策划	8

六、施工流程及操作要求	9

6.1 工艺流程	9

6.2 操作要求	9

七、检测及验收与要求	9

7.1 材料检验试验计划及要求	9

7.2 专项检测要求	9

7.3 质量验收标准	10

7.4 质量验收人员及程序	10

7.5 验收主要内容	10

7.6 资料要求	10

八、季节性施工	10

九、施工质量保证措施	10

9.1 质量保证体系及人员	10

9.2 质量保证措施	10

9.3 质量培训及技术交底	11

9.4 实测实量	11

9.5 质量通病防治	11

9.6 成品保护要求	11

十、安全文明与绿色施工	11

10.1 安全保证体系及人员	11

10.2 安全检查	11

10.3 安全职责	11

10.4 绿色施工要求	12

十一、应急预案	12

11.1 建立急救援组织	12

11.2 应急物资准备	12

11.3 识别危险源及对每个危险源应采取的措施	12

11.4 救援信息	12

十二、计算书及相关施工图纸	12

12.1 计算书	12

12.2 施工图纸	12

- 一、工程概况

1.1 工程基本情况

- 说明本工程的建设地点、建筑面积、结构形式、层数、高度、安全等级、耐火等级、防水等级、抗震烈度及建筑类别、功能、使用年限、环境等级、基础形式、以及工程施工条件和项目难点和特点等。

1.2 外墙保温工程概况

- 外墙保温的主要部位、工程量、防火等级、保温材料种类、保温材料的厚度、保温材料的固定方式、保温的基层、外墙保温的构造做法等，应配以图表进行阐述。

1.3 施工环境和气候条件

主要影响外保温实施的周边气候、 环境、材料堆放场地等潜在主要危险源外部环境。含义解释:

气候：天气环境，刮风、下雨等影响高空作业。

环境：高空作业，周围环境，警戒线等。

材料堆放场地：材料存放地方。

1.4 主要施工单位

- 尤其是保温材料厂家、参建各方责任主体单位、劳务班组等情况。

1.5 本方案的施工难点及要点

- 技术方面难点，管理（管理人员、管理材料等）方面难点。

- 二、编制依据

2.1 法律依据

- 本方案涉及的主要法律法规。不少于5个；

2.2 规范标准

- 明确应用的规范、标准。按照GB、GB/T、JGJ、 DB 等顺序依次明确切实相关规范标准。（规范尽量齐全，主要规范不缺失）

2.3 项目文件

列举设计图纸、专业合同、其他项目提供的主要依据报告等。

2.4 施工组织设计

- 列举专项工程、 单位、单项工程、建设工程等施工组织设计。

2.5 企业标准及文件

与本方案相关的企业标准(包含总公司)。

- 三、总体要求及控制目标

3.1 进度目标

- 合同或建设单位约定的总体进度目标，不同外保温材料或单体进度目标。

3.2 总体质量目标

- 合同或建设单位约定的总体质量目标或者企业目标责任书目标。

3.3 分项工程控制目标

- 说明外保温要达到具体的定性或定量的目标要求。

- 例如：所有检验批主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。观感质量“好”。

3.4 分项工程检验批划分

- 以表格形式明确外保温涉及的检验批数量或划分要求。

- 四、施工部署及技术准备

4.1 施工部署

说明外保温施工的总体安排情况，包括不同外墙保温材料或者单体施工顺序、劳务队伍安排、现场平面总体布置（保温材料场地）等。

4.2 技术准备

涉及到四新技术，需要将技术、工艺、材料、设备进行说明。例如外保温新技术、新设备内容、BIM技术应用要求、外保温部位的深化、管理人员，测量仪器，送检试验、外保温实体样板等要求。

4.3 方案及技术交底要求

- 方案要求（编制时间，审核时间，编制人等）、交底要求（交底人，被交底人，交底时间，交底的形式等）。

4.4 管理人员配备及要求

- 主要为名单、职责；

- 五、施工计划

5.1 进度计划

涉及外保温内容总体进度安排，不同外保温材料或者单体施工队伍进度要求。

5.2 材料计划及要求

- 选用的材料进出场明细表（时间和数量），材料性能及指标要求。

5.3 设备计划及要求

- 选用的设备（工器具）进出场明细表（时间和数量），材料性能及指标要求。

5.4 劳动力计划

- 施工队伍要求，每个施工队伍的人员要求；

5.5 特种作业人员要求

- 明确特种人员数量、工种持证上岗。

5.6 细部节点策划

以表格形式明确并附图或说明，窗盘、侧保温施工、凸窗保温施工、阳台、雨棚、空调板保温施工、墙面阴阳角、女儿墙内侧防火隔离带，穿墙螺栓及出墙管预留洞处理等。

提示：不同项目不一样，满足相关内容即可。

- 六、施工流程及操作要求

6.1 工艺流程

明确各种不同保温材料或单位工程的主要工艺流程，材料的进场、保温层、实体样板制作、界面砂浆层、找平层、锚固、抹面层等。

提示：不同项目不一样，满足相关内容即可。

6.2 操作要求

按照流程顺序逐条展开，写每一步施工的施工方法、操作要求，以实体效果图片表达施工动态过程。

- 七、检测及验收与要求

7.1 材料检验试验计划及要求

试验计划列表，写清楚试验的内容，开始时间，完成时间，试验的具体要求和达到的合格标准： 例如保温板抗拉强度试验、拉伸粘结强度试验、系统热阻试验、抹面层不透水性试验、防护层水蒸气渗透性能试验、系统吸水量试验、系统抗冲击性试验、系统抗冲击性试验、系统耐候性试验、试样制备、养护和状态调节。

7.2 专项检测要求

外观检测、保温材料的种类和厚度检测、后置锚固件检测、保温板与基层拉伸粘结强度、材料质量检测等。

对整体的检测

7.3 质量验收标准

根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。

7.4 质量验收人员及程序

具体验收程序，确定验收人员组成（建设、设计、施工、监理、检测等单位相关负责人）。

7.5 验收主要内容

材料构配件及质量、外保温系统及主要组成材料性能、保温层厚度、保温板粘贴面积、抹面层和饰面层施工质量、外保温工程抗冲击性、观感效果等。

7.6 资料要求

- 管理资料、技术资料内容，开始和完成时间及责任人。

- 八、季节性施工

对可能涉及到冬季、雨季、高温等，明确具体措施和准备实施时间

- 九、施工质量保证措施

9.1 质量保证体系及人员

- 保证体系及人工名单及职责。

9.2 质量保证措施

- 如环境保证、设备有效性保证、材料合格性保证及劳动力量及人员素质保证。

9.3 质量培训及技术交底

- 培训的内容，培训的方式，交底的形式和时间计划等

9.4 实测实量

保温隔离带、保温厚度、粘贴面积和拼缝、收头、网格布包封和抗裂层、锚栓等，测量方式。

9.5 质量通病防治

列举可能得质量通病，给出防止措施。例如：

由于所用材料的质量问题或施工工艺不佳，外墙保温板容易发生移位、空鼓、脱落问题、抹灰层开裂开裂、室内冷凝问题、外墙保温系统变形问题、保温板拼缝至洞口边缘＜200mm问题等。

9.6 成品保护要求

给出成品保护的要求，例如：

保温板存放时应有防火、防潮和防水措施、防止污染、防止明水浸湿保温墙面、保温墙体施工后不得随意开凿孔洞。

- 十、安全文明与绿色施工

10.1 安全保证体系及人员

- 保证体系及人工名单及职责。

10.2 安全检查

- 安全检查的内容，检查的形式，检查的人员，检查的处理。

10.3 安全职责

- 包括总包管理安全职责及分包管理安全职责。

10.4 绿色施工要求

- 四节一环保的措施。

- 十一、应急预案

11.1 建立急救援组织

- 应急处置领导小组 组成与职责、应急救援小组组成与职责，包括抢险、安保、后勤、 医救、善后、应急救援工作流程、联系方式等。

11.2 应急物资准备

- 医疗器材及药品，应急通讯，应急救援等物资。

11.3 识别危险源及对每个危险源应采取的措施

- 主要针对重大隐患和事故采取的措施。

11.4 救援信息

- 救援医院信息(名称、电话、救援线路)，说明事故发生后的工作安排。

- 十二、计算书及相关施工图纸

12.1 计算书

保温层导热系数计算；

12.2 施工图纸

不同材料的保温系统做法图、特殊部位保温层细部做法图等。